S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程

可行性研究报告及相关专项报告咨询服务

# 采 购 文 件

## 采购人：广西壮族自治区桂林公路发展中心

## 2024年12月

目录

第一章 采购公告	1

第二章 供应商须知	3

第三章评审办法	13

第四章合同主要条款及格式	21

第五章响应文件格式	32

第一章采购公告

项目概况：

S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程可行性研究报告及相关专项报告咨询服务采购项目的潜在供应商应在广西壮族自治区桂林公路发展中心网站（http://www.gxglgl.org.cn/）获取采购文件，并于2025年1月6日10点00分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

（一）项目名称：S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程可行性研究报告及相关专项报告咨询服务

（二）采购预算：人民币陆拾玖万柒仟伍佰元整（¥697500元）。

（三）采购方式：内部评审

（四）采购需求

1.项目概况

S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程位于项目位桂林市平乐县境内，起点桩号K58+166，终点桩号K73+222，施工路段长15.056km。该项目建筑安装工程费3963万元。

2.改建内容：现有道路改建为路基宽度7.5m、路面宽度6.5米的三级公路路，设计速度采用30km/h；局部困难路段维持现有路基宽度6.5米，设计速度20km/h；对现有路面进行白改黑并加宽，两侧增设路肩墙，完善交通安全设施，提升道路通行能力及安全性能。

3.服务内容：

可行性研究报告编制、相关专项评价（或评估）报告的编制及其送审、评审工作，取得相关主管部门批复文件并提供后续服务。

相关专项报告包括但不限于：项目建议书、提级论证报告、环境影响评价报告、水土保持评估报告、地质灾害危险性评价报告、压覆矿床查询报告（或意见）和压覆重要矿床评估报告（先查询后评估）、社会风险评估报告、节能评估、安全预评价报告等。

（五）项目完成时限

1.在2025年2月15日之前完成工程可行性研究报告及相关专项报告的编制工作；

2.根据项目推进情况完成工程可行性研究报告送审及相关专项报告评估（或评价）与后续工作。

（六）本项目不接受联合体竞标供应商。

### 二、供应商的资格要求：

（一）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次采购服务的供应商；

（二）特定资格条件：

1.供应商须具备公路行业（公路）工程咨询单位乙级及以上资信证书，并在人员、设备、资金等方面具有相应的咨询服务能力。

2.允许供应商与有相关专项咨询服务资质的单位合作完成。

3.拟投入的项目负责人、项目技术负责人须具备路桥相关专业工程师及以上职称，且必须是供应商的在职人员。（注：“路桥相关专业”是指职称证上的专业为桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、道路与桥梁工程、公路工程、公路与铁路工程等专业。）

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单；在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单。

### 三、采购文件获取

（一）采购文件获取时间：自2024年12月30日18：00至2025 年1月3日18：00时止。

（二）采购文件获取方式:本项目不发放纸质采购文件，供应商在广西壮族自治区桂林公路发展中心门户网站（http://www.gxglgl.org.cn/）自行下载采购文件。

### 四、响应文件提交

（一）截止时间：2025年1月6日10时00分（北京时间）。

（二）地点：广西壮族自治区桂林市环城南二路7号桂林公路发展中心办公楼十楼会议室。

注：供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达响应文件提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人予以拒收。

五、开启

（一）时间：响应文件提交截止时间后。

（二）地点：广西壮族自治区桂林市环城南二路7号桂林公路发展中心办公楼十楼会议室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

采购保证金：本项目不收取采购保证金。

### 八、联系事项：

（一）采购人名称：广西壮族自治区桂林公路发展中心

（二）联系人及电话：刘工 0773-3616668

（三）地址：广西壮族自治区桂林市环城南二路7号

广西壮族自治区桂林公路发展中心

### 2024年 12月 30日

## 第二章供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名称：广西壮族自治区桂林公路发展中心 地址：广西壮族自治区桂林市环城南二路7号 联系人：刘工 电话：0773-3616668 |
| 1.2.1 | 采购项目名称 | S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程可行性研究报告及相关专项报告咨询服务 |
| 1.2.2 | 建设地点 | 桂林市平乐县 |
| 1.2.3 | 采购需求 | 1.改建内容： S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程位于项目位桂林市平乐县境内，起点桩号K58+166，终点桩号K73+222，施工路段长15.056km。 改建内容：将现有道路改建为路基宽度7.5m、路面宽度6.5米的三级公路路，设计速度采用30km/h；局部困难路段维持现有路基宽度6.5米，设计速度20km/h；对现有路面进行白改黑并加宽，两侧增设路肩墙，完善交通安全设施，提升道路通行能力及安全性能。 2.服务内容： （1）编制可行性研究报告、相关专项评价（或评估）报告； （2）将报告送相关行业主管部门审核、评审、报批，修改报告，提交审批稿，并取得相关行业主管部门批复文件； （3）提供后期服务（服务期限：至项目验收结束）。 相关专项报告包括但不限于：项目建议书、提级论证报告、环境影响评价报告、水土保持评估报告、地质灾害危险性评估报告、压覆重要矿床查询报告（或意见）、压覆重要矿床评估报告（先查询如有重要矿床再评估）、社会风险评估报告、节能评估、安全预评价报告等。相关专项报告须具备相应资质的，将相关资质证明材料一并装入报告文本内。 |
| 1.2.4 | 采购控制价（元） | 采购控制价总价：人民币陆拾玖万柒仟伍佰元整（¥697500元）。 各专项单项控制价： 序号; 专项报告名称; 采购控制价（元）. 1; 工程可行性研究报告; 120000. 2; 项目建议书; 12500. 3; 提级论证报告; 45000. 4; 环境影响评价报告; 100000. 5; 水土保持评估报告; 100000. 序号; 专项名称; 专项控制价（元）. 6; 地质灾害危险性评价报告; 70000. 7; 压覆矿床查询报告（或意见）; 20000. 8; 压覆重要矿床评估报告; 60000. 9; 社会风险评估报告; 70000. 10; 节能评估报告（表）; 10000. 11; 安全预评价报告 （工程可行性研究报告阶段）; 90000. 合计; 697500. |
| 1.2.5 | 计划工期 | 1. 在2025年2月15日之前完成可行性研究报告及相关专项报告的编制工作； 2.根据项目推进情况完成可行性研究报告送审及相关专项报告评估（或评价），以及后续工作。 |
| 1.2.6 | 质量要求 | 符合国家现行规范、规程及行业标准 |
| 2.1 | 供应商资质条件 | 见附录1-5 |
| 4.1 | 是否接受联合体供应商 | 不接受 |
| 4.2. | 分 包 | ☑允许，允许供应商与具备相关专项咨询服务资质的单位合作完成相关专项咨询服务项目。 ☑不允许，不允许分包的专项包括项目建议书、可行性研究报告、提级论证报告。 |
| 6.1 | 增值税税金的计算方法 | 采用（全费用）（营改增）一般计税法 |
| 6.4 | 报价方式 | ☑总价报价 ☑单项报价 |
| 6.5 | 响应报价的其他要求 | 供应商的单项报价及总报价均不超过采购控制价。 |
| 7.1 | 响应文件 正、副本份数 | 应文件正本份数：正本 1 份 应文件副本份数：副本 2 份。 响应文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则做无效竞标处理。 |
| 7.2 | 响应文件的信封应写明 | 1）采购项目名称； 2）在2025年 1 月 6日10时 00 分前不得开封 3）供应商名称。 【备注：不得开封时间为响应文件递交截止时间前，请根据采购文件响应文件截止时间填写。】 |
| 8.1 | 响应文件 递交截止时间 | 2025 年1月6日10时00分。 |
| 8.2 | 响应文件 递交地址 | 广西壮族自治区桂林市环城南二路7号桂林公路发展中心办公楼十楼会议室 |
| 8.3 | 是否退还 响应文件 | ☑否。 □是，退还时间： |
| 9.1 | 评审小组组成 | 评审小组由广西壮族自治区桂林公路发展中心负责组织成立，具体评审工作由组建的评审小组负责；评审小组由桂林公路发展中心相关业务科室人员组成。评审小组的人数：3 人及以上单数。 |
| 12.1 | 采购评审时间及地点 | 评审时间：响应文件递交截止时间后。 评审地点：广西壮族自治区桂林市环城南二路7号桂林公路发展中心办公楼十楼会议室 |
| 17.1 | 履约保证金 | 1、本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：合同金额的2%。 履约保证金提交方式：银行转帐。 采用银行转帐方式，自发出成交通知书后5个工作日内，必须从成交供应商的基本帐户转帐到采购人指定的履约保证金专用帐户： 开户名：广西壮族自治区桂林公路发展中心 开户行：建行桂林城中支行 帐 号：45001635506059500088 - 退还：自项目获得工可批复之日起5个工作日内，成交供应商向采购人递交履约保证金退还申请，采购人在收到退还履约保证金申请后15个工作日内无息原额退还，因采购人原因导致无法及时退还时，每逾期退还一天按履约保证金万分之一支付违约金给成交人，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。 备注： 采用银行转账支付履约保证金的，凭采购文件、成交通知书和银行底单（复印件加盖公章）到采购单位开具履约保证金交款收据。 凭履约保证金退还申请书及履约保证金交款收据（复印件加盖公章）退还履约保证金。 |
| 18.1 | 签订合同 | 成交供应商在收到采购人的成交通知书后，5个工作日内持成交通知书、已交履约保证金的证明到采购人办公地点签订合同，否则视中标的供应商违约，采购人可另行选择成交供应商。 |
| 19.1 | 其他说明 | 成果文件要求 1.成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程的要求，通过有关部门的评估并获得批复。 2.成果文件的要求： （1）在2025年2月15日之前提交成果文件送审稿电子版1份，纸质版若干份； （2）根据咨询单位、采购人和相关部门审查意见，对成果文件进行修改完善，提交成果文件最终稿电子版1份，纸质版若干份 ； （3）咨询服务项目主管部门审批的批复文件（加盖了审批单位公章）原件一份，电子扫描件一份。 （4）成果文件的签署、盖章符合有关规定。 3.递交响应文件的供应商视为接受上述条件。 |

附录1资格审查条件（资质最低要求）

供应商资质等级要求

供应商须具备公路行业（公路）工程咨询单位乙级及以上资信证书。对相关专项咨询服务项目的资质要求，本次采购不做强制性要求列入采购文件，但相关专项报告的编制单位须具备相应的资质条件，并在提交报告时将相关资质证明材料一并装入报告文本内。

附录 2	资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

无要求

附录 3	资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

供应商近5年来（所完成项目的合同协议书在2019年12月1日以后签订的）完成1个项目（公路等级为三级及以上公路工程）可行性研究报告。

附录 4	资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

不得存在下列不良状况或不良信用记录： （1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单； （5）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。 （6）近5年内与采购人有诉讼纠纷的情形。

附录 5	资格审查条件（项目进场人员最低要求）

| 人 员 | 数 量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 须具备路桥相关专业中级工程师及以上职称，且必须是本单位的在职人员。（注：“路桥相关专业”是指职称证上的专业为桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、道路与桥梁工程、公路工程、公路与铁路工程等公路工程类专业。） |
| 项目技术负责人 | 1 | 须具备路桥相关专业中级工程师及以上职称，且必须是本单位的在职人员。（注：“路桥相关专业”是指职称证上的专业为桥梁工程、公路与桥梁工程、桥梁与隧道工程、道路与桥梁工程、公路工程、公路与铁路工程等公路工程类专业，不包含公路管理专业。） |

供应商须知正文部分

1. 项目概况

1.1项目“采购人”

详见供应商须知前附表。

1.2项目概况及采购范围：

1.2.1本采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.2本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.2.3采购需求：见供应商须知前附表。

1.2.4采购控制价：见供应商须知前附表。

1.2.5本项目的计划工期：见供应商须知前附表。

1.2.6本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

2.本项目供应商的资格要求：

2.1供应商应具备承担本标段的资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见供应商须知前附表附录1；

（2）项目负责人和技术负责人资格：见供应商须知前附表附录5；

2.2供应商不得与本项目相关单位存在下列关联关系：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

（3）与本项目的其他供应商同为一个单位负责人；

（4）与本项目的其他供应商存在控股、管理关系；

（5）为本项目前期准备提供咨询或咨询服务的法人或其任何附属机构（单位）；

（6）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

2.3供应商不得存在下列不良状况或不良信用记录：

（1）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（4）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（5）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

（6）近5年内与采购人有诉讼纠纷的情形。

3. 采购文件的澄清和修改

3.1供应商应认真阅读采购文件的采购需求，如发现需求中有误或要求不合理的，供应商必须在提交响应文件截止之日前，以书面形式向采购人提出。

3.2提交响应文件截止之日前，采购人或者评审小组可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者评审小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

4.联合体与分包

4.1本项目不接受联合体供应商。

4.2本项目允许分包：见供应商须知前附表。

5. 响应文件编制

5.1基本要求

5.1.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.1.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关评审的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.1.3供应商应认真阅读、并充分理解本采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本采购文件中各项条款规定及要求。

5.1.4响应文件必须按本采购文件的全部内容（包括所有的补充通知及附件）进行编制。

5.1.5如因供应商只填写和提供了本采购文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.2响应文件的组成

响应文件应分为资格证明文件、商务技术文件和报价文件。响应文件应按第五章“响应文件格式”的格式填写并按要求提交相关的证明材料。

5.2.1资格证明文件：

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

（2）供应商有效的资质证书复印件；

（3）项目负责人、项目技术负责人有效的职称资格证书复印件；

（4）供应商在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

5.2.2 商务技术文件组成：

（1）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；

（2）法定代表人授权委托书（如有委托时）；

（3）供应商情况介绍；

（4）项目管理机构；

（5）技术方案；

（6）供应商业绩（业绩须提供中标通知书或合同协议书复印件）；

（7）供应商认为需要提供的其他有关资料。

5.2.3 报价文件组成：

（1）响应函（含附表）；

（2）咨询服务承诺书；

（3）中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函等。

6.竞标报价要求

6.1增值税

竞标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

6.2响应报价要求

6.2.1响应报价应按第五章响应文件格式中“响应报价表”格式填写。

6.2.2响应报价要求

供应商的响应报价应就供应商须知前附表中的采购需求中内容作单项报价及总价报价，否则响应文件按无效响应处理。

6.3 对竞标报价进行算术性错误修正及其他错误修正原则

对供应商竞标报价发生的错误将按照以下原则修正：

响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

6.4响应报价方式

本项目报价方式见供应商须知前附表。

6.5响应报价的其他要求

供应商的单项报价及总价报价均不得超过采购控制价，采购控制价件供应商须知前附表。

7. 响应文件的份数和封装

7.1响应文件装订

供应商应将响应文件按“资格证明文件”、“商务技术文件”和“报价文件”组成顺序编制，并分别装订成册。响应文件装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，否则做无效竞标处理。

响应文件正、副本分数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”字样。当副本内容与正本不一致时，以正本为准。

7.2密封标识

响应文件的正、副本 全部装入一个文件袋（盒、箱）中并加以密封，封口处必须加盖供应商单位公章以示密封。响应文件的文件袋（盒、箱）上应按供应商须知前附表要求标识相关内容。

未按规定密封或标记的响应文件将被拒绝接收，由此造成的后果由供应商承担。

8. 响应文件的递交

8.1响应文件递交时间

响应文件递交截止时间详见供应商须知前附表规定。

8.2响应文件递交地址

供应商应在8.1项要求的时间段内将响应文件递交至响应文件递交地址，具体地址见供应商须知前附表规定。

8.3 响应文件的退还

供应商所递交的响应文件不予退还。

8.4拒收响应文件的情形

逾期送达的或未送达指定地点的响应文件，采购人予以拒收。

第三章     评审办法

9.成立评审小组

9.1内部评审小组成立

详见采购人须知前附表。

9.2内部评审小组在采购活动过程中应当履行下列职责：

9.2.1确认采购文件；

9.2.2审查供应商的响应文件并作出评价；

9.2.3要求供应商解释或者澄清其响应文件；

9.2.4编写采购内部评审报告；

9.2.5告知采购人在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

9.3内部评审小组成员应当履行下列义务：

9.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

9.3.2根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

9.3.3参与评审报告的起草；

9.3.4配合采购人答复供应商提出的质疑；

9.3.5配合采购部门的投诉处理和监督检查工作。

10.评审小组对采购文件确认

由评审小组对采购文件各条款内容进行确认。

11.评审小组对响应文件评审

11.1形式与响应性评审

11.1.1评审小组对经采购人签收的全部响应文件进行形式与响应性评审。

11.1.2形式与响应性评审标准

- 响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

- 响应函、响应报价表按采购文件规定填报了项目名称、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；

- 响应函附录的所有数据均符合采购文件规定；

- 响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

- 响应文件上法定代表人或其委托代理人的签字、供应商的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。

- 供应商法定代表人授权委托代理人签署响应文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

- 供应商法定代表人亲自签署响应文件的，应提供法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，不能使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

- 同一供应商不能提交两个以上不同的响应文件。

- 响应文件载明的采购项目完成期限不能超过采购文件规定的时限。

- 响应文件对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）响应文件正、副本份数符合采购文件第二章“供应商须知” 第7.1项规定。

11.1.3有一项不符合形式与响应性评审标准的，评审小组应对其做无效响应处理。

11.2资格评审

11.2.1评审小组对形式及响应评审通过后的供应商进行资格评审。

11.2.2评审过程中评审小组可以要求供应商提交的有关证明和证件的原件，以便核验。有一项不符合以下评审标准的，评审小组应对其做无效响应处理：

（1）供应商具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证。

（2）供应商的资质等级符合采购文件规定。

（3）供应商的信誉符合采购文件规定。

（4）供应商的项目负责人资格符合采购文件规定。

（5）供应商不存在第二章“供应商须知”第2.2项或第2.3项规定的任何一种情形。

11.2.3有一项不符合评审标准的，评审小组应对其做无效响应处理。

11.3详细评审

评审小组对通过形式与响应性评审、资格条件评审的供应商进行详细评审。

11.4无效响应告知

评审小组应对响应文件未通过形式与响应性评审、资格条件未通过评审的响应文件作无效响应处理，且应当告知有关供应商。

12. 评审程序、评审方法、评审标准

12.1评审时间及评审地点

评审小组与被确定为评审对象的供应商具体就采购项目进行评审的时间及评审地点见供应商须知前附表。

12.2评审方法

本项目评审方法采用综合评分法。

12.3评审程序

评审小组现场统一开启响应文件，对满足本采购文件实质性要求的响应文件进行独立评审并打分。

评审中，评审的任何一方不得透露与评审有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

12.4评审标准

评审依据：评审小组将以评审响应文件为评审依据，对供应商的资格证明、报价、商务、技术等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 1.评审报价为供应商的响应报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于响应报价（如有修正，以确认修正后的响应报价为准）。 2.政府采购政策性扣除计算方法 （1）按照《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》的，对其最后报价给予20%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 在服务采购项目中，服务由小微企业承接；对符合上述要求的供应商的响应报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=响应报价×（1-20%）。 （5）除上述情况外，评审报价＝响应报价。 （6）评标价平均值(R1)为评审报价的算术平均值（注：当有效评审报价大于5家时，去掉一个最高值和一个最低值后的评审报价的算术平均值即为评标价平均值(R1)。） 评标价平均值(R1)与采购控制价进行算术平均，即为评标基准价。 评标基准价(D)=（评标价平均值（R1）+采购控制价）/2 当投标人报价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣1.0分，每低于评标基准价一个百分点扣0.5分，中间值按比例内插，四舍五入，保留两位小数。 用公式表示如下： 式中：F1——投标人价格得分；（财务得分最低为0分。） F——价格得分所占的百分比权重，F＝20； D1——投标人的评审报价； D——评标基准价。 （若D1≥D，则E=1.0；若D1<D，则E=0.5。） 注：评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，请各位供应商提前做好准备；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应将其作为无效竞标处理。 | 0~20 |
| 2 | 技术方案分 | 人员配置、咨询服务方案分，以上合计满分60分。 | 0~ 60 |
| 2.1 | 项目负责人及其他人员（满分10分） | ①投入的项目负责人具备路桥相关专业高级工程师（含以上职称）得2分，具备注册咨询师执业资格的得2分，满分4分。 ②拟投入项目的其他人员（不含项目负责人）具备路桥相关专业高级工程师（含以上职称）或具备相关注册执业资格（注册咨询师师或注册造价工程师等）的，每人加1分，本项满分6分。 注：路桥相关专业是指职称证上的专业，为路桥、公路工程、桥梁工程、交通土建、交通工程、隧道工程、土木与建筑工程、公路与城市道路、道路与桥梁工程、公路与养护等公路工程类专业。 | 0~10 |
| 2.2 | 项目的理解及服务方案（满分15分） | 一档（5分）：对项目总体有初步认识，能理解本项目服务工作内容及要求，能提供初步的服务方案； 二档（10分）：对项目总体有初步认识，能理解本项目服务工作内容及要求，提供的服务方案内容齐全（含具体的服务方案、相关费用预测等），并可根据项目特点提供有具体的重点、难点分析，根据分析进一步提供具体的措施方案； 三档（15分）：在满足二档要求的基础上，对项目现状调查清楚，方案能结合周边现状环境，全面考虑与周边设施、构筑物、现状道路的连接。 注：不符合最低入档要求的不得分。 | 0~15 |
| 2.3 | 项目的特点、关键技术问题的认识 （满分15分） | 一档（5分）能对项目的特点、关键技术、工艺有深入表述，对重点、难点提供技术建议； 二档（10分）能对项目的特点、关键技术、工艺有深入表述，对重点、难点提供技术建议，并有针对的提供解决方案，解决方案经济、安全、可行； 三档（15分）在满足二挡要求的基础上，结合项目现状提出优化措施及切实合理的控制措施。 注：不符合最低入档要求的不得分。 | 0~15 |
| 2.4 | 质量保证措施、进度保证措施 （满分10分） | 一档（3分）：能提供项目质量、安全及进度保证措施方案，但方案不明确。 二档（6分）：能提供项目质量、安全和进度保障方案，内容详细，有具体且明确的控制办法，并有具体的保证措施。 三档（10分）：在满足二档要求的基础上，保证措施针对性突出、体系严密、可操作性强、内容详细，针对项目现状提供有更利于项目的高技术含量、高经济效益的措施。 | 0~10 |
| 2.5 | 服务承诺 （满分10分） | 一档（3分）：提供项目的工作服务承诺。 二档（6分）：能提供项目的工作服务承诺，并提供后续服务方案，含后续技术支持的具体服务内容承诺、后续技术人员配备等。 三档（10分）：在满足二档要求的基础上，并承诺后续项目施工过程给予技术指导，并无条件配合完成技术问题解决，保障施工进度顺利；并有后续服务快速响应承诺相关内容，遇到问题响应时间快速。 | 0~10 |
| 3 | 商务分 | 供应商业绩分，满分20分。 | 0~20 |
| 3.1 | 供应商业绩（满分20分） | 供应商近5年来（所完成项目的合同协议书在2019年12月1日以后签订的）以来完成1个项目（公路等级为三级及以上公路工程）可行性研究报告编制工作业绩，每增加1个得10分，满分20分。 【以合同或者中标（成交）通知书复印件为准，并加盖供应商公章】 | 0~20 |

13.评审结果

13.2成交候选人

13.2.1评审小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合得分由高到低的顺序提出3名成交候选人（评分相同时，按照报价由低到高顺序依次推荐；评分相同且报价相同时，按照技术方案分由高到低顺序依次推荐）。

13.2.2在采购过程中出现法律法规和采购文件均没有明确规定的情形时，由评审小组现场协商解决，协商不一致的，由全体评审小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

13.2.3成交候选人名单形成后，由评审小组编写评审报告

13.2.4评审结束后，评审小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

14.4采购终止的情形

在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，采购活动终止。

15.特别说明

15.1有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被否决：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

15.2供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，响应文件将被否决：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件：

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在采购项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

15.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被否决：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加竞标。

16.确定成交供应商办法及结果公告

16.1评审小组可推荐前三名为成交候选人，经公示无异议后，采购单位应当确定评审小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

16.2排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

16.3排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

17.履约保证金

17.1成交供应商须于签订合同前按本须知前附表规定方式缴纳履约保证金。否则,不予签订合同。

17.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

17.3履约保证金在成交供应商按合同约定交货验收合格后，由供应商向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见附件），履约保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

17.4在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自负。

18.签订合同

18.1成交供应商在收到成交通知书后，按须知前附表规定向采购人出示相关资格证件，经采购人核验合格后方可签订合同。

18.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间、地点与与采购人签订采购合同。

18.3成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

19.其他说明

19.1其他说明详见供应商须知前附表。

第四章合同条款及格式

# S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程

# 可行性研究报告及相关专项报告咨询服务合同

项  目  名  称：

项  目  地  点：

合  同  编  号：

甲　　方：

乙　　方：

签  订  日  期：

# S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程

# 可行性研究报告及相关专项报告咨询服务合同

甲方：广西壮族自治区桂林公路发展中心

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件，甲乙双方签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订

1.1《中华人民共和国民法典》相关法律、法规或规范文件。

1.2国家及地方有关工程规划勘察咨询管理法规和规章。

1.3工程计划文件。

# 1.4甲方采购文件；

# 1.5乙方提交的响应文件；

# 1.6本项目成交通知书。

第二条本合同规划咨询项目

2.1项目内容

本次项目内容包括：工程可行性研究报告及相关专项报告的编制、评估、报批等。

相关专项报告包括但不限于：项目建议书、提级论证报告、环境影响评价报告、水土保持评估报告、地质灾害危险性评估报告、压覆重要矿床查询报告（或意见）、压覆重要矿床评估报告（先查询如有重要矿床再评估）、社会风险评估报告、节能评估、安全预评价报告等。

第三条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提供材料时间 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关规划、文件依据 | 一式一份 | 合同签订后5日内 | 提供必要的相关资料 |
| 2 | 项目业主与沿线地方政府有关本项目的相关协议、函件资料等 | 一式一份 | 乙方提出申请后5日内 | 提供必要的相关资料 |

第四条 合同金额及支付办法

4.1本合同总金额为：人民币（含税费）：（小写￥元）。该费用包含乙方为完成本合同约定工作所涉及的现场调查、协调、报告编制、报批等工作所需的人工、机械、材料、利润、税金等所有费用。除第五条约定的变更以外，该合同总价不予调整。各专项费用如下表：

| 序号 | 各专项名称 | 合同金额（万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程可行性研究报告 |  |  |
| 2 | 项目建议书 |  |  |
| 3 | 提级论证报告 |  |  |
| 4 | 环境影响评价报告 |  |  |
| 5 | 水土保持评估报告 |  |  |
| 6 | 地质灾害危险性评价报告 |  |  |
| 7 | 压覆矿床查询报告（或意见） |  |  |
| 8 | 压覆重要矿床评估报告 |  |  |
| 9 | 社会风险评估报告 |  |  |
| 10 | 节能评估报告（表） |  |  |
| 11 | 安全预评价报告 （工程可行性研究报告阶段） |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

4.2支付方式：

合同内各服务项目获得相关主管部门审批批复、并取得批复文件或审核意见，甲方项目资金到位后，甲方一次性支付项目合同款项资金。付款前，乙方须向甲方提供合格有效的增值税发票。

第五条 合同变更及定价原则

5.1因甲方为了优化线路或其他需要，导致乙方工作成本增加的，由甲乙双方协商确定后签订补充协议进行变更。

5.2 因政策或法律法规的变更导致本项目出现新的前期专项研究报告工作，由甲乙双方协商确定后签订补充协议进行变更。

5.3变更的定价原则：有政府指导价的执行政府指导价，无政府指导价的，双方协商解决。

5.4 因政策或法律法规调整，或者地方审批部门的程序简化，不再需要编制或审批的项目而造成的变更，将不计算在总额内，结算合同支付金额时将作相应的调整，按实际发生的合同内单项费用结算。

第六条 工作进度安排

6.1 在2025年2月15日之前完成工程可行性研究报告及相关专项报告的编制工作；

6.2根据项目推进情况完成工程可行性研究报告送审及相关专项报告评估（或评价）与后续工作。

第七条双方责任

7.1 甲方责任：

7.1.1甲方按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件,并对其完整性、正确性、及时性负责。

7.1.2按本合同有关规定及时支付乙方的费用。

7.1.3甲方应保护乙方的报价文件、资料图纸、数据。未经乙方同意，甲方对乙方交付的资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同以外的项目。

7.2 乙方责任：

7.2.1按国家规定技术规范、标准、规程及甲方提出的要求组织开展本次服务，及时处理各专题研究工作中遇到的各类技术、协调问题，并对其研究进度和质量负责，确保各项研究成果能符合行业主管部门要求，顺利取得批复。

7.2.2负责各专项研究报审工作，积极参与、跟踪各项审查活动，及时按照各级主管部门对研究成果的审查意见进行完善修改。

7.2.3按合同规定的时限及份数，向甲方提交质量合格的研究成果（包含电子版）。

7.2.4保护甲方的知识产权,不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。

7.2.5按照合同规定的要求开展分包活动并在约定时限内向甲方报备分包合同（如有）。

7.2.6乙方在开展研究工作时，应有组织有计划采取相应的安全、保护措施，避免发生与研究活动有关的伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、纠纷诉讼的现象。如出现上述现象，由乙方自行处理，甲方均不承担责任。

第八条  乙方向甲方提交合同（项目）成果

8.1 根据合同工作内容提交：S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程可行性研究报告及各专项报告咨询服务项目文本（初稿、审核稿，不限于递交至各相关行业主管部门审批的送审稿），审核修改稿文本，文本分数为若干份（根据需要确定），另外分别提交电子版各一份。

8.2 合同工作内容中各咨询服务项目主管部门审批的批复文件（加盖了审批单位公章）原件一份，电子扫描件一份。

8.3 本项目的合同成果的知识产权属于甲、乙双方共同所有。

第九条违约与赔偿

8.1甲方的违约与赔偿

8.1.1如甲方提交乙方开展工作所需资料及文件超过本合同第三条规定期限15天以内，乙方按本合同第六条规定交付研究成果时间顺延；超过规定期限15天以上时，乙方有权重新确定提交研究成果的时间。

8.1.2如甲方超过合同规定的日期30天以上支付费用的，应按中国人民银行发布的同期六个月以内（含六个月）短期贷款基准利率加手续费计算偿付逾期的违约金。

8.1.3因政策变化或甲方的原因造成乙方有限期或无限期停工、窝工，导致乙方额外增加的工作成本和损失，该风险由乙方自行考虑并包含在投标报价中，甲方除退还乙方的履约金外不再另行支付额外的赔偿。

8.2乙方的违约与赔偿

8.2.1如乙方违规分包，甲方将终止合同并没收全部履约保证金。

8.2.2乙方未能按照本合同第六条要求，甲方有权依照滞后天数，按照合同金额的2‰/天标准要求乙方支付违约金，违约金达到合同金额的10%乙方还未提交专题研究成果的(发包人同意延长期限的除外)，甲方将终止合同并没收全部履约保证金及可不予支付合同价款。

8.2.3乙方的违约行为给甲方造成经济损失的应当给予赔偿，该损失包括但不限于保全费、诉讼费、律师费等。

第十条  其它

9.1 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效，在乙方履约完毕且双方完成费用结算之后自行终止。不论何种原因，本合同的终止，不应损害和影响各方应有的权利、索赔要求和应负的责任。

9.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

9.3 在本协议履行过程中若发生争议，双方应当协商解决；双方不愿协商、调解或者协商、调解不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

9.4甲、乙双方因履行本合同而相互发生或者提供的所有通知、文件、资料，均以本合同所列的地址、邮箱、传真送达。乙方如果迁址或者变更电话，应当书面通知需方。通过传真方式的，在发出邮箱、传真时视为送达；以邮寄方式的，挂号寄出或投邮当日视为送达。

9.5本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份，具有相同法律效力。

甲方（盖章）：广西壮族自治区桂林公路发展中心          乙方（盖章）：

法定代表人 ：                                    法定代表人：

或                                                 或

委托代理人（签字）：                            委托代理人（签字）：

住所：                                         住所：

邮政编码：                                     邮政编码：

邮箱：                                         邮箱：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                     开户银行：

开户名称：                                   开户名称：

银行帐号：                                     银行帐号：

签订日期：

附件：廉政合同

# 廉政合同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，（项目名称）的项目法人广西壮族自治区桂林公路发展中心（以下简称“甲方”）与该项目的供应商（单位名称，以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1.甲方和乙方双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行（项目名称）咨询合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本合同有关的咨询业务等活动。不得以任何理由要求乙方和相关单位在咨询服务项目中使用某种产品、材料和设备。

（5）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人咨询服务队伍。

3.乙方的义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的， 甲方建议交通运输主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6.本合同有效期为合同双方签署之日起至咨询合同失效日止。

7.本合同作为（项目名称：）咨询服务合同的附件，与咨询服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

8.本合同一式肆份，由甲方和乙方各执贰份。

甲方： 广西壮族自治区桂林公路发展中心  （公章）

法定代表人：

或授权代理人：

（签字或盖章）

地   址：广西桂林市环城南二路7号

日   期：

乙方： （公章）

法定代表人：

或授权代理人：

（签字或盖章）

地   址：

日期：

附件：安全生产合同

# 安全生产合同

为在合同的实施过程中创造安全、高效的环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主广西壮族自治区桂林公路发展中心 （以下简称“甲方”）与供应商（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

# 一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行咨询服务合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时咨询、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方咨询服务现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

# 二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规及建筑工程有关安全生产的规定，认真执行咨询服务合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有生产人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

6.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

7.如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

# 三、违约责任

1.如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

2.本合同有效期为合同双方签署之日起至咨询合同失效日止。

3.本合同作为（项目名称：）咨询服务合同的附件，与咨询服务合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

4.本合同一式陆份，由甲方和乙方各执叁份。

甲方：广西壮族自治区桂林公路发展中心 （公章）

法定代表人：

或授权代理人：

（签字或盖章）

地   址：广西桂林市环城南二路7号

日   期：

乙方：（公章）

法定代表人：

或授权代理人：

（签字或盖章）

地   址：

日期：

第五章响应文件格式

第一节 资格证明文件格式

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：

供应商名称：

年    月    日

资格证明文件目录

（1）营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）；

（2）供应商有效的资质证书复印件；

（3）项目负责人有效的职称资格证书复印件；

（4）供应商在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

第二节 商务技术文件格式

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：

供应商名称：

年    月    日

# 商务技术文件目录

# （1）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；

# （2）法定代表人授权委托书（如有委托时）；

# （3）供应商情况介绍；

# （4）项目管理机构；

# （5）技术方案；

# （6）供应商业绩及信誉；

# （7）供应商认为需要提供的其他有关资料；

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

# 商务文件组成

# （1）法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：性     别：

年    龄：职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人参加评审的无需提供。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加采购评审的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与采购评审的自然人本人。

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

# （2）法定代表人授权委托书

授权委托书（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加项目的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本采购文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本采购文件所称负责人是指参加采购评审的其他组织营业执照上的负责人，本采购文件所称自然人指参与采购评审的自然人本人。

3. 法人、其他组织评审时“我方”是指“我单位”，自然人参加评审时“我方”是指“本人”。

# （3）供应商情况介绍

# （4）项目管理机构

| 岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |

【备注：附各岗位人员资格证件复印件，以上复印件均须加盖单位公章】

# （5）技术方案

# （6）供应商业绩

# （7）供应商认为需要提供的	其他有关资料

第三节 报价文件格式

报 价  文  件（封面）

项目名称：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

1、响应函（含响应函附表）

2、咨询服务承诺书

3、其他有关声明函格式

1、响应函

响应函（格式）

致：广西壮族自治区桂林公路发展中心

根据贵方  （采购项目名称）      项目采购文件，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商        （供应商名称）    ，提交响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.按采购文件采购需求和要求：

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 竞标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S502平乐沙子凉亭至福兴段公路改建工程工可及相关专项咨询服务 | 1 | 项 | 大写： 小写：（¥） |
| 服务周期：2025年2月15日之前完成可行性研究报告及相关专项报告的编制并提供后续服务。 |  |  |  |  |
| 质量要求：符合国家现行规范、规程及行业标准。 |  |  |  |  |

2.我方承诺已具备采购文件规定的供应商资格条件。

3.我方已详细审核采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4.如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内缴纳履约保证金、与采购人签订采购合同。

（2）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，并按采购文件及相关采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

响应函附表

工程可行性研究报告及相关专项咨询服务各分项报价表

| 序号 | 专项名称 | 专项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程可行性研究报告 |  |  |
| 2 | 项目建议书 |  |  |
| 3 | 提级论证报告 |  |  |
| 4 | 环境影响评价报告 |  |  |
| 5 | 水土保持评估报告 |  |  |
| 6 | 地质灾害危险性评价报告 |  |  |
| 7 | 压覆矿床查询报告（或意见） |  |  |
| 8 | 压覆重要矿床评估报告 |  |  |
| 9 | 社会风险评估报告 |  |  |
| 10 | 节能评估报告（表） |  |  |
| 11 | 安全预评价报告 （工程可行性研究报告阶段） |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

2、咨询服务承诺书（必须提供）

（格式自拟）

供应商（签章）：

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：

- 其他有关声明函格式

# 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。